**Planification initiale**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprints | Date | Objectif |
| Sprint 1 | 02.05  06.05 | * Définition du projet * Conception maquettes * Conception MCD * Conception des User Stories * Documentation Analyse |
| Sprint 2 | 08.05  13.05 | * Conception MLD * Réalisation de la partie « Accueil » du site & Test unitaire & acceptation * Élaboration de la BDD * Réalisation de la partie « Login » du site & Test unitaire & acceptation * Réalisation de la partie « Création de programme » du site & Test unitaire & acceptation * Documentation Réalisation |
| Sprint 3 | 16.05  20.05 | * Réalisation de la partie « Admin » du site & Test unitaire & acceptation * Design de l’interface du site * Documentation Réalisation |
| Sprint 4 | 23.05  31.05 | * Correction des bugs * Déployer le site sur Swisscenter & Test de performance * Finalisation de la Documentation & manuels d’utilisation/d’installation * Livraison |
| Fin de projet | | |